Informacja międzysesyjna

W zakresie realizacji zadania pn. „Renowacja zabytkowego parku w Młodzieszynie – wykonanie alejek parkowych oraz drogi wewnętrznej – ETAP II” wykonawca inwestycji zgłosił zakończenie robót, termin odbioru został wyznaczony na 30.11.2020r. Na zadanie otrzymaliśmy 70 tys. zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego dotacji stanowiącej 50% kosztów całkowitych inwestycji. Inwestycja obejmuję wykonanie drogi wewnętrznej z kruszyw łamanych w krawężnikach betonowych oraz wykonanie drugiej części alejek parkowych również z  kruszyw łamanych w obrzeżach betonowych w parku przy ul. Kruczej w Młodzieszynie.

Zakończono realizację wraz z rozliczeniem zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radziwiłka w gm. Młodzieszyn”. Przedsięwzięcie realizowane w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, na które Gmina Młodzieszyn pozyskała dotację ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 120 000 zł. Koszt całej inwestycji wyniósł 249.165,65zł. Prace objęły przebudowę drogi gminnej w m. Radziwiłka, położonej na działce numer ewidencyjny 182/2. Została położona nawierzchni asfaltowa na drogę gruntową na odcinku 654m wraz z budową poboczy wykonanych z kruszyw łamanych.

Opracowano oraz złożono wniosek o płatność do jednostki dofinansowującej. W dniu 12.11.2020 r. podpisano protokół uzgadniający rozliczenie i złożono notę o płatność.

Zrealizowano prace remontowe na cmentarzu wojennym w Juliopolu, polegające na demontażu istniejących betonowych krzyży, a następnie posadowienia nowych, wykonanych z granitu w ilości  32 szt.  oraz  zamontowaniu 32 szt. nowych tabliczek epitafijnych. Wykonano dokumentację powykonawczą oraz złożono wniosek o płatność w kwocie 50 000,00zł będącej w 100% datacją przeznaczoną na ten cel z Biura Wojewody Województwa Mazowieckiego.  W związku z pozytywną współpracą z Wojewodą Mazowieckim, gmina Młodzieszyn pozyskała środki na pełne ukończenie prac poprzez wymianę ostatnich jedenastu krzyży w wysokości 26 000,00zł, w celu zakupu i wymiany ostatnich jedenastu krzyży granitowych na cmentarzu wojennym w Juliopolu. W dniu 26.11.2020r. firmę MSG Granit Swatkowscy Sp.J., rozpocznie  prace związane z wymianą dodatkowych jedenastu krzyży wraz z montażem krawężników granitowych w przedmiotowym polu grobowym.

Przystąpiono do realizacji funduszu sołeckiego sołectwa Kamion na zadanie „Budowa odcinka nowej drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej w Kamionie Poduchownym” obejmująca odcinek ok 150mb nowej nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową na części odcinka. Łączny koszt inwestycji zadania wynosi 50 tys. zł. Środki pochodzą z funduszu sołeckiego sołectwa Kamion w wysokości 30 tys. zł, oraz 20 tys. zł przeznaczyła Spółka Leśno-Gruntowa wsi Kamion, która partycypuje w kosztach powyższej inwestycji.

Gmina Młodzieszyn w miesiącach październiku i listopadzie przeprowadza remonty dróg gminnych gruntowych w celach naprawczych. Remonty polegają na uzupełnieniach ubytków w drogach poprzez uzupełnienie pospółką drogową, przekruszem , tłuczniem itp. materiałami. Następnie obejmuję profilowanie dróg przy pomocy równiarki drogowej oraz zagęszczeniem przy pomocy walca drogowego. Pracami objęto miejscowości Leontynów, Rokicina, Kamion, Bieliny, Olszynki, Radziwiłka, Nowa Wieś, Helenka, Młodzieszynek, Helenów, Marysin, Witkowice, Młodzieszyn, Janów, Adamowa Góra, Stare Budy.

Proces nadawania nazw ulic w miejscowościach Adamowa Góra i Juliopol  dobiegł końca. Uchwały zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz zostały nadane  numery identyfikacyjne ulicom przez Urząd Statystyczny.  Następnie nazwy ulic zostały wprowadzone do systemu prowadzonego przez Urząd Gminy i można już nadawać nowe adresy mieszkańcom.

W miesiącu listopadzie i grudniu br. przeprowadzana jest weryfikacja „Wykazu adresowo-mieszkaniowego” zlecona urzędom przed Urząd Statystyczny w celach przygotowawczych do spisu powszechnego ludności i mieszkań, który będzie realizowany w 2021 roku.

W ramach budowy sieci wodociągowej w m. Adamowa Góra dla dwóch nowych odcinków, Projektant przedłożył do sprawdzenia i zatwierdzenia projekty. Natomiast w urzędzie gminy trwa weryfikacja dokumentacji i przygotowanie do złożenia zgłoszenia do Starostwa.

Zakończono realizację prac wraz z rozliczeniem w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” tzw. MIAS, na zadania pn.:

„Oznakowanie miejscowości oraz wymiana lamp oświetlenia sołectwa Bibiampol”,

„Oznakowanie miejscowości oraz wymiana lamp oświetlenia sołectwa Helenów-Skutki”,

„Oznakowanie miejscowości oraz wymiana lamp oświetlenia sołectwa Mistrzewice”,

„Oznakowanie miejscowości oraz wymiana lamp oświetlenia sołectwa Stare Budy”,

„Oznakowanie miejscowości oraz wymiana lamp oświetlenia sołectwa Witkowice”.

Każde z sołectw otrzymało dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 10 tysięcy złotych na realizację w/w przedsięwzięć, które stanowiły 50% inwestycji każdego sołectwa. Zakres prac obejmował głównie wymianę lamp oświetlenia ulicznego na lampy typu LED oraz zamontowanie znaków drogowych i tabliczek informacyjnych z nazwą miejscowości  i numeracją porządkową na terenie sołectw.

W dniu 12.10.2020r. została przeprowadzona kontrola na okoliczność realizacji zadania pn. „Oznakowanie miejscowości oraz wymiana lamp oświetlenia sołectwa Witkowice” przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego. Kontrolą objęto dokumentację z przebiegu realizacji zadania i przeprowadzono wizję w terenie z wykonania prac. Kontrola przebiegła pomyślnie.

W dniu 5 listopada dostarczono nowy ciągnik FARMTARC 9120DTN dla potrzeb Gminnego Zakładu Gospodarki komunalnej w Młodzieszynie. Wykonawcą umowy była firma CORPS AGRO z siedzibą w Koluszkach, ul. 11-listopada 65 wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego. Cena ciągnika 197.000zł. Złożono dokumenty o wypłatę pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie.

Ogłoszono kolejny przetarg nieograniczony na dostawy pn.: „Czyste powietrze w gminie Młodzieszyn - wymiana urządzeń grzewczych” postępowanie nr 3 na dostawę pieców gazowych i pellet. Termin składania ofert 22.12.2020 r.

Ogłoszono przetarg na PROGRAM KOMPLEKSOWEJ OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ MAJĄTKU, NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DLA GMINY MŁODZIESZYN I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NA LATA 2021 – 2023. Wpłynęły 4 oferty – są w trakcie badania.

Ogłoszono przetarg na Sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Gminy Młodzieszyn oraz podległych jednostek budżetowych w ilości do 100.000 litrów. Wpłynęły 4 oferty – są w trakcie badania.

Ogłoszono przetarg na Modernizacja strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Młodzieszynie.  Termin składania ofert 02.12.2020 r.

Zrealizowano dostawę i przekazano do szkół 23 szt. nowych laptopów zgodnie ze złożoną ofertą na zadanie „Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu „ZDALNA SZKOŁA+ w Gminie Młodzieszyn” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020; Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu; Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach projektu grantowego pn. „ZDALNA SZKOŁA+” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, o następujących parametrach: procesor Intel Pentium Gold 5405U, pamięć RAM DDR4 8GB, dysk twardy SSD 240 GB, przekątna ekranu 15,6’’, karta graficzna, kamera, zestaw słuchawkowy wraz z systemem operacyjnym Microsoft Windows 10, Pakiet biurowy Microsoft Office 2019 Std licencja akademicka, G Data AntiVirus Szkoła na 12 miesięcy, na kwotę 54.995,76 zł sfinansowana w całości z dotacji.  Dyrektorzy wypożyczają je uczniom z rodzin wielodzietnych do zdalnej nauki.

Zrealizowano zadanie „Demontaż, usuwanie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Młodzieszyn w 2020 roku”. Odebrano 64,21 ton, w tym demontaż 3,77 Mg i 60,44 ton odbiór zeskładowanego, w ramach programu pn.: „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” finansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Wartość zadania 28.430,89zł. z tego dotacja 26.438,00zł. Złożono dokumenty rozliczeniowe.

Podpisano umowę z firmą DAVOUT ECO ENERGIA Przemysław Peska na Przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła w gminie Młodzieszyn” w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”. Inwentaryzacja jest w trakcie realizacji. Koszt całkowity zadania 120.000 zł pokrywany jest z Budżetu Województwa Mazowieckiego.

W najbliższych dniach będą następowały dostawy sprzętu i oprogramowania dla Szkoły Podstawowej im. Gen. Stanisława Grzmota Skotnickiego w Młodzieszynie w ramach projektu „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” którego beneficjentem będzie Samorząd Województwa Mazowieckiego. Projekt zostanie zrealizowany w ramach X Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 - Edukacja dla rozwoju Regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna. W ramach zestawu wchodzi 8 komputerów stacjonarnych, 13 laptopów z drukarkami, 12 tabletów, urządzenie wielofunkcyjne (ksero/drukarka/skaner) oraz monitor interaktywny i projektor multimedialny.

Przeprowadzono prace porządkowe na wszystkich cmentarzach znajdujących się na terenie Gminy Młodzieszyn na okoliczność święta „Wszystkich Świętych”. Następnie groby zostały udekorowane kwiatami i płonącymi zniczami.

Realizujemy sukcesywnie wycinkę poboczy dróg gminnych i usuwanie zakrzaczeń na terenie gminy przez pracowników Urzędu Gminy Młodzieszyn oraz Gminny Zakład Gospodarki Komunalne w Młodzieszynie, który przeprowadza wycinkę kosiarką bijakową m.in. poprzez wycinkę poboczy dróg gminnych.

Przeprowadzona są również miejscowe uzupełniania ubytków/ uszkodzeń powstałych w nawierzchniach asfaltowych dróg gminnych przy pomocy asfaltu na zimno.

W ramach realizacji Funduszu sołeckiego 2020r. :

Adamowa Góra – Wykonanie oświetlenia ulicznego w Adamowej Górze – Zadanie w trakcie realizacji.

Kamion- „Budowa odcinka nowej drogi o nawierzchni asfaltowej w Kamionie Poduchownym” Zadanie w trakcie realizacji.

Młodzieszynek – „Doposażenie placu zabaw dla dzieci w m. Młodzieszynek” Zadanie w trakcie rozliczenia.

Bibiampol –„Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego Bibiampol-Borki oraz wymiana lamp przy drodze gminnej Bibiampol Mały” - W trakcie realizacji – została podpisana umowa z projektantem na wykonanie zadania.

Mistrzewice-  „Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Mistrzewice” Zadanie w trakcie realizacji – oczekujemy na zamówione wyposażenie świetlicy.

Witkowice- „Doposażenie placów zabaw w m. Witkowice” Zadanie w trakcie realizacji.

Juliopol-„ Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Młodzieszyn” Zadanie wykonane i rozliczone.

Juliopol- „Budowa oświetlenia w m. Juliopol”– W trakcie realizacji –została podpisana umowa z projektantem na wykonanie zadania.

Juliopol- „ Doposażenie placu zabaw dla dzieci w m. Juliopol” Zadanie w trakcie realizacji.

Młodzieszyn- „Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Młodzieszyn” - Zadanie wykonane i rozliczone.

Janów-  „Wykonanie oświetlenia sołectwa Janów” - W trakcie realizacji –została podpisana umowa z projektantem na wykonanie zadania.

Stare Budy- „ Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Stare Budy” Zadanie wykonane i przekazane do rozliczenia.

Januszew- „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Januszew” - W trakcie realizacji –została podpisana umowa z projektantem na wykonanie zadania.

Leontynów- „Utwardzenie drogi gminnej w stronę cmentarza wojskowego i usunięcie drzew przy tej drodze”  - zrealizowano.

Nowa Wieś-Rokicina- „Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Nowa Wieś-Rokicina” W trakcie realizacji –została podpisana umowa z projektantem na wykonanie zadania.

Nowa Wieś-Rokicina- „Remont drogi gminnej w m. Nowa Wieś- Rokicina” – zrealizowano.

Przypominamy że do  30 listopada 2020r. trwa powszechny spis rolny. Wszystkie informację dotyczące spisu umieszczone są na stronie Urzędu Gminy Młodzieszyn oraz na stronie spisrolny.gov.pl

Zostały  ogłoszone zapytania ofertowe na wykonywanie następujących usług w 2021 roku:

  - Świadczenie usług kominiarskich;

  - Świadczenie usług licencjonowanego rzeczoznawcy majątkowego nieruchomości stanowiących własność Gminy Młodzieszyn;

  - Świadczenie usług weterynaryjnych;

  - Usługa odławiania bezdomnych psów z terenu Gminy Młodzieszyn;

  - Prowadzenie schroniska dla bezdomnych psów z terenu Gminy Młodzieszyn;

  - Świadczenie usług hotelowania bezdomnych psów z terenu Gminy Młodzieszyn;

  - Świadczenie usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z budynków użyteczności publicznej z terenu Gminy Młodzieszyn

  - Świadczenie usługi serwisu eksploatacyjnego okresowego pięciu kotłowni olejowych zlokalizowanych na terenie Gminy Młodzieszyn;

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją w kraju dotyczącą koronawirusa poniżej przekazuję bieżące informacje z podejmowanych działań:

W dalszym ciągu wstrzymana jest bezpośrednia obsługa interesantów w urzędzie gminy. Komunikat Wójta dotyczący funkcjonowania urzędu został zamieszczony na stronie internetowej, w BIP, na facebooku urzędu gminy i w lokalnych mediach.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w urzędzie gminy pracownicy pracują zdalnie jednak z wyjątkiem stanowisk na których pracownicy są niezbędni do zapewnienia pomocy obywatelom oraz wykonywania innych zadań niezbędnych ze względu na przepisy prawa lub potrzeby urzędu.

Praca zdalna zorganizowana jest rotacyjnie i nie zakłóca funkcjonowania urzędu.

W urzędzie gminy obowiązuje bezwzględny nakaz noszenia maseczek, dezynfekcji rąk oraz zachowania dystansu. Wszystkie sprawy załatwiane są telefonicznie, mailowo lub przez platformę ePUAP.
Załatwiane bezpośrednio będą tylko sprawy niezbędne w tym: wydawanie aktów zgonu, wydawanie dowodów osobistych.

Ze względu na dynamicznie rozwijającą się sytuację i konieczność reagowania na bieżące zmiany, zachęcam Państwa do śledzenia strony internetowej urzędu: www.mlodzieszyn.pl  na której zamieszczane są aktualne  informacje z działań samorządu oraz została utworzona zakładka: „Koronawirus – aktualne informacje i zalecenia”, a także naszego profilu na Facebooku: Urząd Gminy Młodzieszyn.

O sprawach bieżących informujemy także mieszkańców  poprzez serwis powiadamiania SMS.

Na chwilę obecną wg komunikatu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sochaczewie na dzień 26 listopada 2020 r. w powiecie

- Łączna liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową/ (ostatnia doba): 932/(73)

- Łączna liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim/ (ostatnia doba): 1967/(17)

- liczba zgonów powiązanych z COVID-19: 32/(0)

- liczba ozdrowieńców:  725/(16)

Młodzieszyn dnia, 26 listopada 2020 r.

Wójt Gminy

/-/  Monika Pietrzyk